## Slide 1: 项目汇报
汇报人：移动组组 吉臻伟
时 间：2018.09.12
-AnyWork项目-

## Slide 2: 项目情况
事项 | 进度 | 参与成员
做题模块重构移动端 | 80% | 郑俊铭、吉臻伟
做题模块重构网页端 | 20% | 郑俊铭、伍峻贤
排行榜移动端 | 50% | 郑俊铭、林宗展
排行榜网页端 | 10% | 郑俊铭、伍峻贤
App界面重构 | 80% | 吉臻伟、林宗展、徐轶
网页端界面重构 | 10% | 伍峻贤、徐轶
project situation
项目组成员：吉臻伟、徐轶、黄伟烽、郑俊铭、伍峻贤、林宗展

## Slide 3: 存在问题
project situation
由于人员问题，导致后台、前端、移动进度不一。
前端、后台仅有一人参加开发，压力较大，目前已经各组协商加派人手

## Slide 4: 未来计划
future plan
后台部分接口需要调整，以及需要完成排行榜接口的编写——一周
移动端做题模块完善、排行榜完善、细节调整、测试——两周内完成
网页端UI重构、做题模块重构、排行榜开发、测试——三周

## Slide 5: 谢谢聆听
Thank you for listening.